# Gin-ApeAdmin v0.2.0 开发计划（M1 收尾 + 前端联调）

M1 收尾 · SPA 服务 · 插件上传 L2 · 前端联调

Phase 1.5 收尾 · Phase 1.6 前端联调 · Phase 1.7 L2 端到端

2026年09月

> 版本：v0.2.0 · 规划日期：2026-09-15 · 前置：v0.1.0（Phase 1 骨架，commit 375e311）

## 一、背景与现状

### 1.1 已完成（v0.1.0，commit 258aab4 + 375e311）

- 项目骨架：Gin + GORM + JWT + Viper + Zap，55 文件 4363 行

- 核心组件：SQLite/MySQL 双驱动（glebarez 纯 Go）、Container、JWT（黑名单+TokenVersion）

- 中间件链：JWTAuth/Permission/CORS/Recovery/RequestID/RateLimit/LoginGuard/OperationLog

- 数据层：User/Role/Menu/Dept CRUD + DataScope + 种子数据

- 插件系统：Plugin 接口 + 注册表 + Manager + EventBus + zipguard 五道闸 + L2 加载器

- 全链路验证：登录/userinfo（超管 [*] + 34 节点菜单树）/用户/角色/插件/设置接口全部通过

### 1.2 遗留缺口（Phase 1 未完成项）

| 缺口 | 现状 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 1.16 SPA 服务 | NoRoute 返回 JSON 占位 | 前端无法直接访问后端 |
| 1.20 上传 handler 未接 L2 加载器 | 返回 501 占位 | 后台无法上传 ZIP 加载插件 |
| 插件删除未清理文件 | Delete handler 只删 DB | 残留孤儿目录 |
| 前端联调未开始 | 前端指向 8001 但未验证 | 无法进入可视化验证 |

## 二、v0.2.0 目标（M1 里程碑收尾）

一句话目标：apeadmin Vue3 前端跑在 gin-apeadmin 后端上，完成基础后台可用闭环；插件 ZIP 上传→菜单/权限即时生效全链路打通。

验收里程碑：

- 浏览器打开前端 → admin/admin123 登录 → 看到完整菜单树 → 用户/角色/菜单/部门/设置 CRUD 全部可用

- 后台插件页上传 L2 ZIP 包 → zipguard 校验 → 菜单/权限立即注入 → 前端刷新可见新菜单

- 恶意 ZIP（路径穿越/超大/含可执行文件/无清单）被拒且无残留

## 三、任务清单（拆到文件/接口级）

### Phase 1.5（Phase 1 收尾）

| 序号 | 模块 | 任务 | 涉及文件 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SPA 静态服务 | NoRoute 改为静态文件 + SPA fallback；开发模式代理到 vite | internal/api/router.go | 浏览器访问 http://localhost:8001/ 返回前端页面 |
| 2.2 | 上传 handler 接入 L2 | Upload 接收 multipart → 保存临时 ZIP → 调 LoadL2Plugin → 返回 {refresh:true} | internal/api/plugin.go、internal/plugin/loader_l2.go | 上传合法 ZIP 后插件列表新增记录，菜单出现 |
| 2.3 | 插件删除清理文件 | Delete 时连同 ModulePath 目录一起删除（先 DB 后文件，失败仅记日志） | internal/api/plugin.go、internal/dal/system.go | 删除插件后 uploads/plugins/ 下无残留目录 |
| 2.4 | Restart handler | 返回 501 改为优雅关闭自身由外部守护重启（一期实现 pid 文件 + exit(0)） | internal/api/plugin.go、cmd/server/main.go | 调用后进程优雅退出 |
| 2.5 | 配置补充 | config.yaml 增加 server.spa_dir（前端 dist 路径）+ server.dev_proxy | configs/config.yaml、internal/config/config.go | 配置项可读取生效 |

### Phase 1.6（前端联调）

| 序号 | 模块 | 任务 | 涉及文件（前端） | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | 前端环境搭建 | 复制 apeadmin frontend 到 gin-apeadmin/frontend（或软链/配置指向），安装依赖 | frontend/package.json | npm run dev 可启动 |
| 2.6a | API 地址指向 | vite.config 的 proxy 指向 8001 | frontend/vite.config.ts | 请求代理到后端 |
| 2.7 | 登录流程联调 | 验证登录 → token 存储 → userinfo → 菜单渲染 | src/views/login 等 | 浏览器可登录并进入主界面 |
| 2.8 | 系统管理页联调 | 用户/角色/菜单/部门/设置五页 CRUD | src/views/system/* | 五页全部正常增删改查 |
| 2.9 | 插件页联调 | 列表/开关/配置/删除/上传 ZIP | src/views/system/plugin/index.vue | 上传 demo L2 ZIP 后新菜单出现 |
| 2.10 | 构建产物验证 | npm run build → dist → 后端 SPA 服务 | frontend/dist | 生产模式浏览器直接访问 8001 可用 |

### Phase 1.7（L2 插件端到端 demo）

| 序号 | 模块 | 任务 | 涉及文件 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | demo 插件包 | 制作 demo-hello L2 ZIP（plugin.json + menu.json + 静态页） | .temp/demo-hello.zip | zipguard 校验通过 |
| 2.12 | 上传→生效 E2E | 上传 demo-hello → 验证菜单注入 → 前端可见 → 删除恢复 | 手工/curl | 全链路无残留 |

## 四、风险与预案

| 风险 | 概率 | 预案 |
| --- | --- | --- |
| 前端接口字段不完全匹配（apeadmin 前端期望的响应结构） | 中 | 联调时逐接口比对，以 H:\gitpj\apeadmin\frontend\src\api\index.ts 契约为准修正后端 DTO |
| npm 环境问题（本机 npm 是 npm.ps1） | 中 | 用完整 node 路径启动 vite（记忆中已有方案） |
| 插件目录权限/Windows 路径问题 | 低 | 统一 filepath.Join，测试上传/删除 |
| MCP/聊天页前端组件依赖后端 Phase 2/3 功能 | 确定 | 联调时隐藏无后端支持的页面或返回空数据 |

## 五、交付物

- 代码：v0.2.0 tag（含 SPA 服务、上传 L2、前端联调修复）

- 文档：本计划 docx + 更新 README 快速开始（含前端启动步骤）

- demo 插件：demo-hello.zip（作为 L2 插件样例模板）

## 六、后续版本预告（不在本期）

- v0.3.0（Phase 2）：MCP 管理器完整实现（REST API + StreamableHTTP 端点 + 调用隔离）+ 插件生命周期补偿回滚完整化 + dev_example 示例插件

- v0.4.0（Phase 3）：系统设置页/文件管理/仪表盘/AI 对话 SSE/生产迁移/golang-migrate